EVALUACION TECNICA Y COMERCIAL

Gimnasio Leblon Calama

Plataforma Web Integral: E-commerce, Reservas, Membresias y Pagos Online

Consultor: Claude (Anthropic)

Cliente: Benjamin Javier

Fecha: Mayo 2026

Confidencial — Solo para uso interno

| STACK Django 5.2 + PostgreSQL + Railway + Cloudinary + Flow | BUGS CRITICOS 7 errores que rompen el sistema en produccion (detectados en codigo real) | VALOR ESTIMADO $3.8M - $12M CLP segun modalidad y alcance |
| --- | --- | --- |

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento constituye una evaluacion tecnica, arquitectonica y comercial completa del proyecto Gimnasio Leblon Calama, realizada mediante la revision directa del codigo fuente real: models.py, views.py, settings.py, templates HTML, flow_service.py, signals.py, autenticacion personalizada, archivo .env y requirements.txt.

El proyecto es funcional y ambicioso para el tamano del negocio. Combina un sitio institucional, e-commerce con pasarela de pago chilena (Flow), reserva de clases, gestion de membresias, modulo de retos/participaciones y autenticacion personalizada. La base tecnica es solida (Django 5.2, PostgreSQL, Cloudinary, Railway), pero el codigo contiene bugs criticos que impiden el correcto funcionamiento de los pagos en produccion, vulnerabilidades de seguridad serias (credenciales reales expuestas en Git), y omisiones arquitectonicas que limitan su escalabilidad y vendibilidad.

HALLAZGO CRITICO DE SEGURIDAD El archivo .env con credenciales reales de produccion (DATABASE_URL de PostgreSQL, claves de Flow produccion, Cloudinary API Secret y contrasena de Gmail) esta siendo rastreado por Git. Esto significa que cualquier persona con acceso al repositorio tiene acceso total a la base de datos y puede procesar pagos reales. Esto debe corregirse INMEDIATAMENTE.

# 2. Bugs Criticos Encontrados en el Codigo Real

Los siguientes errores fueron detectados directamente en el codigo fuente. No son opiniones: son fallos que causan comportamientos incorrectos en produccion ahora mismo.

## 2.1 El sistema de pago esta roto en produccion

En tienda/views.py, la vista confirmar_pago (que recibe el webhook de Flow cuando un cliente paga) llama a un metodo que NO existe en FlowService:

# tienda/views.py - linea 119 (BUG CRITICO) flow_service.obtener_estado_pago(token) # <-- Este metodo NO existe # tienda/flow_service.py - el metodo real se llama: def get_payment_status(self, token: str): # Nombre diferente ...

Consecuencia: cada vez que Flow notifica un pago exitoso, el servidor lanza AttributeError. El webhook falla silenciosamente (porque el error se captura con except Exception), las ordenes nunca se marcan como pagadas, y el cliente pago pero el sistema no lo sabe.

## 2.2 Campo 'pagado' que no existe en el modelo Orden

En la misma vista confirmar_pago se asigna un campo que no esta definido en el modelo:

# tienda/views.py - linea 128 orden.pagado = True # <-- El modelo Orden NO tiene campo 'pagado' # tienda/models.py - campos reales de Orden: # orden_id, email, total, estado, flow_token, flow_order, productos, fechas # No hay campo 'pagado'

Consecuencia: la linea se ejecuta sin error pero no persiste nada en la base de datos. Combinado con el bug anterior, el sistema de pagos de la tienda NO funciona correctamente en produccion.

## 2.3 URL de principal incluida dos veces

# gimnasio/urls.py - DUPLICADO path('', include('principal.urls')), # linea 28 path('tienda/', include('tienda.urls')), path('confirm/', views.confirm_view, name='flow_confirm'), path('', include('participaciones.urls')), path('', include('principal.urls')), # linea 33 <-- DUPLICADO

Consecuencia: Django registra todas las URLs de principal dos veces. Esto puede causar ambiguedad en el routing, errores de reverse() y comportamiento impredecible.

## 2.4 SolicitudPlan nace como 'pagado' por defecto

# principal/models.py - linea 62 estado = models.CharField( max_length=20, choices=ESTADO_CHOICES, default='pagado', # <-- BUG LOGICO: deberia ser 'pendiente' verbose_name="Estado" ) activado = models.BooleanField(default=True, verbose_name="Activado") # <-- BUG: Las membresias nuevas nacen 'activadas' sin pagar

Consecuencia: cada solicitud de plan que llega al sistema aparece inmediatamente como 'pagada' y 'activada' en el panel admin, incluso si el cliente nunca pago. Esto corrompe el estado real del negocio.

## 2.5 Precio manipulable en pago multiple

# tienda/views.py - vista pago_multiplo amount = int(request.GET.get('amount', 0)) # <-- Viene del usuario via GET # Cualquier usuario puede cambiar el monto en la URL: # /tienda/pago-multiplo/?amount=1000 # y pagar $1.000 en vez de $91.000 por una membresia

Consecuencia: vulnerabilidad de manipulacion de precio. Un usuario tecnico puede pagar cualquier monto arbitrario por cualquier producto.

## 2.6 CSRF desactivado en vista de compra de plan

# principal/views.py - lineas 228-229 @method_decorator(csrf_exempt, name='dispatch') class ComprarPlanView(View): def post(self, request): # Cualquier sitio externo puede hacer POST aqui en nombre del usuario

Consecuencia: Cross-Site Request Forgery. Un sitio malicioso puede hacer que un usuario autenticado compre planes sin su consentimiento.

## 2.7 Credenciales de produccion en Git

# .env (rastreado por Git - CRITICO) SECRET_KEY=django-insecure-j)$i8#vx-^gdg#apoumb9gkb*u6b)=viy(rcm&1=jb@(f+e$l8 DATABASE_URL=postgresql://postgres:uFALPQx...@shortline.proxy.rlwy.net:35536/railway FLOW_PROD_API_KEY=74933D2F-8AF1-4D67-AF77-940CA7BC6L4F FLOW_PROD_SECRET_KEY=ec19d2786378eb370e5c8f8aec484c3d334ff047 CLOUDINARY_API_SECRET=61p7eil1j45yV2ReOJzBzaFCoGg EMAIL_HOST_PASSWORD=mgvq uhwb ttwk lhxm

Impacto real de este bug Con estas credenciales expuestas, cualquier persona con acceso al repo puede: (1) conectarse y borrar la base de datos de produccion, (2) crear pagos reales en nombre del gimnasio usando Flow produccion, (3) eliminar o modificar imagenes de Cloudinary, (4) enviar emails desde el correo del gimnasio. Rotar todas estas credenciales INMEDIATAMENTE.

# 3. Analisis Tecnico Completo

## 3.1 Backend y Arquitectura

El proyecto usa Django 5.2.5 con tres apps: principal (nucleo del negocio), tienda (e-commerce) y participaciones (modulo de retos). La arquitectura es razonablemente bien pensada para el tamano del proyecto, pero tiene problemas de diseno que afectan la mantenibilidad.

### Problemas de diseno detectados:

- Reserva no esta vinculada a Miembro: el modelo guarda nombre y correo como texto libre, rompiendo la relacion con la cuenta del usuario. Si alguien cambia su email, sus reservas quedan huerfanas.

- Orden no esta vinculada a Miembro: sin ForeignKey, no es posible consultar 'todas las compras de este usuario' sin hacer queries complejas por email.

- Los precios de los planes estan hardcodeados en views.py, no en un modelo. Cambiar precios requiere cambiar y deployar codigo.

- El horario de clases en la landing page es HTML estatico, no viene de la base de datos. El admin no puede actualizar los horarios sin un desarrollador.

- La template principal se llama prueba.html, un nombre de desarrollo que no es profesional.

- No existe un modelo de Pago asociado a una Membresia: no hay forma de saber si un miembro tiene membresia activa, cuando vence, ni el historial de pagos.

- N+1 query problem en listar_clases: por cada clase disponible se ejecuta un COUNT separado a la base de datos. Con 50 clases = 51 queries. Esto se resuelve con annotate().

## 3.2 Autenticacion y Seguridad

El sistema de autenticacion personalizada (email o telefono) esta bien implementado. El EmailOrPhoneBackend usa Q() correctamente con iexact para busqueda case-insensitive. Sin embargo:

- USE_TZ = False en settings.py: Django recomienda tener la timezone activa. En Chile con horario de verano (DST) esto puede causar que las fechas de clases y reservas se registren incorrectamente en ciertos periodos del ano.

- No hay verificacion de email al registrarse: cualquiera puede crear una cuenta con un email falso o el de otra persona.

- No hay recuperacion de contrasena implementada: si un usuario olvida su contrasena, no puede recuperar el acceso.

- No hay rate limiting en los formularios de login ni registro: vulnerable a ataques de fuerza bruta.

- Los mensajes de error en vistas exponen errores internos: f'Hubo un error al crear la reserva: {str(e)}' muestra el stack trace al usuario.

- La ruta del admin es /Androie/ como seguridad por oscuridad, lo cual no es una medida de seguridad real.

## 3.3 Frontend y UX/UI

El frontend usa Bootstrap 5.3.5 + Font Awesome + CSS personalizado. Es funcional y tiene animaciones. Sin embargo:

- No existe un base template (base.html): cada pagina replica el navbar, scripts y estilos de forma independiente. Cambiar el logo o agregar una libreria JS requiere editar todos los archivos.

- Los styles estan escritos con inline CSS extenso en el HTML (cientos de lineas de style= dentro de etiquetas). Esto es una mala practica de mantenimiento.

- No hay Django Forms: la validacion de formularios se hace manualmente con request.POST.get(). Esto duplica logica y es propenso a errores.

- El carrito de compras es inexistente: un usuario no puede agregar varios productos y pagar en un solo checkout. Solo puede comprar de a un producto a la vez.

- No hay pagina de perfil de usuario: el dropdown del usuario logueado solo muestra 'Mi Plan' (que lleva a un ancla de la landing) y 'Cerrar Sesion'. No hay historial de compras, reservas, ni datos personales.

- No hay busqueda ni filtros en la tienda: si hay 50 productos, el usuario no puede filtrar por categoria, precio ni buscar por nombre.

- No hay paginacion en la tienda ni en la lista de clases.

- El modal de 'Agendar Clase' en la landing no esta conectado al backend: es decorativo. El sistema real de reservas es una pagina separada (/clases/).

## 3.4 Base de Datos

- PostgreSQL en Railway: correcta eleccion para produccion. conn_max_age=600 para connection pooling esta bien configurado.

- SQLite en desarrollo: aceptable para desarrollo, pero puede causar diferencias de comportamiento (ej: select_for_update no funciona en SQLite, el codigo lo maneja correctamente con try/except).

- No hay indices adicionales: los campos mas consultados (email, telefono, flow_token, orden_id) no tienen indices adicionales declarados. Django crea indices para unique=True pero no para campos de busqueda frecuente.

- JSONField para productos en Orden: decision pragmatica pero limita queries. No es posible buscar 'todas las ordenes que incluyen el producto X' sin recorrer todos los JSONField.

- No hay migraciones separadas por entorno: un schema change se aplica directo a produccion.

## 3.5 Panel de Administracion

El admin de Django esta bien configurado con fieldsets, list_editable, search_fields y date_hierarchy. Los signals para enviar correos cuando se aprueba una reserva desde el admin son una solucion elegante. Sin embargo:

- No hay dashboard personalizado con KPIs: el admin de Django por defecto no muestra metricas del negocio (ingresos del mes, nuevos miembros, reservas pendientes, stock bajo).

- No hay reporte exportable: el admin no permite exportar a Excel o CSV directamente.

- No hay control de roles: cualquier usuario is_staff puede ver todo. No hay distincion entre recepcionista, instructor y gerente.

## 3.6 Deploy e Infraestructura

- Railway: buena eleccion para este tamano de proyecto. Facil deploy desde Git, PostgreSQL incluido, SSL automatico y buena integracion con variables de entorno.

- Cloudinary para media: correcto. Las imagenes de productos se suben a Cloudinary, evitando el problema de perdida de archivos en Railway (los containers son efimeros).

- WhiteNoise para estaticos: correcto para este tamano. No necesita un CDN externo aun.

- El codigo actual en urls.py incluye un bloque re_path para servir media en produccion que es redundante con Cloudinary (las imagenes ya estan en CDN).

- No hay CI/CD pipeline: cada deploy es manual desde la terminal.

- No hay monitoreo de errores (Sentry): cuando algo falla en produccion, nadie se entera hasta que un usuario se queja.

- No hay backups automatizados de la base de datos configurados desde la aplicacion.

## 3.7 API de Pagos (Flow)

La integracion con Flow es parcialmente funcional. FlowService esta bien estructurado, con separacion de entornos sandbox/produccion, firma HMAC-SHA256 correcta y logging. Sin embargo, los bugs descritos en la seccion 2 impiden que el ciclo de pago complete correctamente. Ademas:

- Los URLs de confirmacion y retorno estan hardcodeados en las vistas: url_confirmation='https://gimnasiolebloncalama.cl/confirm/' en vez de usar request.build_absolute_uri(). Esto rompe el funcionamiento en entornos de desarrollo/staging.

- No hay reintentos para el webhook de Flow: si el servidor esta caido cuando Flow notifica, el pago se pierde.

- No se guarda la Orden en la base de datos antes de redirigir a Flow: si el usuario cierra el navegador antes de que Flow confirme, no hay registro de la transaccion.

## 3.8 SEO y Marketing Digital

- No hay sitemap.xml ni robots.txt: Google no puede rastrear el sitio eficientemente.

- Solo la landing page tiene meta description. Las demas paginas no tienen SEO configurado.

- No hay Open Graph tags para compartir en redes sociales.

- No hay Google Analytics ni ninguna herramienta de analytics: el dueno no sabe cuantas visitas recibe, de donde vienen ni que paginas ven.

- Los titulos de pagina no son descriptivos: 'Gimnasio Leblon - Transforma tu cuerpo' es el unico titulo optimizado.

## 3.9 Rendimiento

- No hay cache configurado (Redis, Memcached o cache de templates): cada request genera nuevas queries a la BD.

- Las imagenes no tienen lazy loading explicitamente configurado.

- Las librerias de Bootstrap y Font Awesome se cargan desde CDN externo: correcto para performance, pero dependiente de terceros.

- No hay compresion de respuestas HTTP (GZip middleware no incluido).

## 3.10 Testing

Cobertura de tests: 0% Todos los archivos tests.py del proyecto estan vacios. No existe ningun test automatizado. Esto significa que cualquier cambio en el codigo puede romper funcionalidades existentes sin que nadie lo detecte hasta produccion.

# 4. Estimacion Economica del Proyecto

## 4.1 Tarifas del mercado en Chile (Mayo 2026)

| Perfil | Mensualidad (CLP) | Por hora (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador Junior (1-2 anos exp.) | $600.000 - $900.000 | $8.000 - $15.000 |
| Desarrollador Mid-Level (3-5 anos) | $1.200.000 - $1.900.000 | $20.000 - $38.000 |
| Desarrollador Senior (6+ anos) | $2.200.000 - $3.800.000 | $45.000 - $80.000 |
| Freelancer extranjero (via Upwork, region) | USD $25 - $60/hora | ~$22.000 - $54.000 |
| Agencia digital chilena | N/A (por proyecto) | $80.000 - $150.000 |

## 4.2 Desglose por modulos del proyecto

| Modulo | Horas est. | Mid CLP | Complejidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseno UI/UX + wireframes | 60h | $1.800.000 | Alta — define el exito comercial |
| Landing page institucional | 40h | $1.200.000 | Media |
| Autenticacion personalizada (email+tel) | 30h | $900.000 | Media-Alta |
| Sistema de reserva de clases | 45h | $1.350.000 | Alta (race conditions, emails) |
| Membresias + pagos Flow | 70h | $2.100.000 | Muy Alta (integracion API, webhooks) |
| Tienda e-commerce + carrito | 80h | $2.400.000 | Alta |
| Panel admin personalizado | 35h | $1.050.000 | Media |
| Modulo de retos/participaciones | 25h | $750.000 | Baja-Media |
| Emails transaccionales HTML | 20h | $600.000 | Media |
| SEO + sitemap + analytics | 15h | $450.000 | Baja |
| Testing (unit + integration) | 40h | $1.200.000 | Alta |
| Deploy + CI/CD + monitoreo | 20h | $600.000 | Media |
| Documentacion tecnica | 15h | $450.000 | Baja |
| TOTAL PROYECTO COMPLETO | ~495h | $14.850.000 | Proyecto completo pulido |

## 4.3 Las 4 Estimaciones Economicas

| Modalidad | Rango de precio (CLP) |
| --- | --- |
| Estimacion MINIMA — Junior solo, sin diseno, sin tests, sin docs. Lo basico funcionando (estado actual aproximado del proyecto). | $1.800.000 - $3.500.000 |
| Estimacion PROFESIONAL REALISTA — Mid-level developer, 4-5 meses, diseno decente, tests basicos, deploy robusto, bugs corregidos. | $6.500.000 - $9.500.000 |
| Estimacion AGENCIA/STARTUP — Equipo de 3 (senior + mid + diseniador UX), 3-4 meses, diseno premium, testing completo, documentacion, monitoreo, onboarding del cliente. | $12.000.000 - $18.000.000 |
| Lo que cobraria yo por este alcance — Si tuviera que tomar este proyecto como consultor senior y entregarlo listo para produccion con todo lo detectado corregido y funcionalidades faltantes incluidas. | $8.500.000 - $11.000.000 |

Nota: El estado actual del proyecto (con los bugs criticos) representa aproximadamente un 55-65% del camino hacia la estimacion profesional realista. Hay trabajo valioso hecho, pero hay trabajo critico pendiente.

# 5. Costos Operacionales Mensuales en Produccion

| Servicio | Costo mensual (CLP) | Notas |
| --- | --- | --- |
| Railway (hosting + PostgreSQL) | $4.500 - $18.000 | Hobby $5 USD / Pro $20 USD |
| Cloudinary (imagenes) | $0 - $0 | Free tier (25 GB) suficiente por ahora |
| Dominio .cl (NIC Chile) | ~$900 /mes prorrateado | ~$10.800/ano |
| Email transaccional (Gmail SMTP) | $0 actual (riesgo) | Limite 500 mails/dia. Recomendado: Resend o SendGrid Free |
| Sentry (monitoreo errores) | $0 (free tier) | 5.000 errores/mes gratis |
| Flow (comision por pago) | 1.9% - 2.9% por transaccion | Variable segun volumen |
| UptimeRobot (disponibilidad) | $0 (free tier) | Alertas de caida gratuitas |
| Google Analytics | $0 | Gratis, pero hay que integrarlo |
| SSL / HTTPS | $0 | Railway lo incluye automaticamente |

| Escenario | Costo mensual estimado |
| --- | --- |
| Escenario minimo actual (sin cambios) | $6.000 - $20.000 CLP/mes |
| Escenario recomendado (Railway Pro + Resend + Sentry) | $28.000 - $45.000 CLP/mes |
| Escenario escalado (Redis cache + CDN + mayor BD) | $80.000 - $150.000 CLP/mes |

# 6. Funcionalidades Faltantes para un Producto Profesional

## 6.1 Criticas (bloquean el producto)

- Correccion de los 7 bugs criticos descritos en seccion 2

- Remocion de .env del repositorio Git + rotacion de credenciales

- Recuperacion de contrasena (forgot password)

- Verificacion de email al registrarse

- Carrito de compras real (agregar multiples productos, ver total, confirmar)

- Portal del miembro: historial de pagos, reservas, estado de membresia, fecha de vencimiento

## 6.2 Importantes (reducen vendibilidad)

- Dashboard del negocio: ingresos del mes, nuevos miembros, clases mas reservadas

- Gestion de vencimiento de membresias: notificacion automatica cuando vence, renovacion online

- Busqueda y filtros en la tienda

- Google Analytics integrado

- Sitemap.xml y robots.txt

- Pagina 404 personalizada

- Sistema de tests automatizados (al menos criticos: flujo de pago, reserva)

- Perfil de usuario editable (nombre, telefono, foto)

- Roles de usuario: recepcionista, instructor, administrador

## 6.3 Deseables (aumentan valor comercial)

- App movil (React Native o PWA)

- Notificaciones push o por WhatsApp Business API

- Programa de referidos

- Sistema de fidelidad/puntos

- Integracion con calendario Google para clases

- Chatbot de WhatsApp para consultas frecuentes

- Informe PDF automatico de ganancias mensual para el dueno

# 7. Riesgos Tecnicos, Legales y de Escalabilidad

## 7.1 Riesgos Tecnicos

- Fallo de pagos: los bugs en el flujo de Flow significan que el negocio puede estar perdiendo ingresos ahora mismo sin saberlo.

- Dependencia de Railway: si Railway sube precios o tiene una caida prolongada, el sitio cae. No hay estrategia de fallback.

- Gmail SMTP como servidor de correo: Google puede bloquear la cuenta sin previo aviso. Un dia sin correos = clientes sin confirmacion de reservas ni pagos.

- Sin backups de la BD: una caida catastrofica de Railway perderia todos los datos de miembros, ordenes y reservas si no hay backups externos.

- Sin monitoreo: el equipo se entera de los errores cuando los usuarios se quejan.

## 7.2 Riesgos Legales

- Ley 19.628 (Proteccion de datos personales, Chile): el sitio recolecta datos personales (nombre, email, telefono, RUT potencial) sin una Politica de Privacidad publicada, sin aviso de uso de cookies, y sin mecanismo de eliminacion de cuenta. Esto puede acarrear multas con la nueva Ley 21.719 que entra en vigencia en 2026.

- Ley del Consumidor (Sernac): si un pago falla pero el sistema marca la orden incorrectamente, el consumidor puede hacer una denuncia formal.

- Sin terminos y condiciones de uso publicados: el gimnasio no tiene respaldo legal frente a disputas.

## 7.3 Riesgos de Escalabilidad

- El plan Railway Hobby tiene limites de RAM y CPU que pueden causar latencia con muchos usuarios simultaneos (ej: el dia que se publique una promo viral).

- WhiteNoise sirve los estaticos desde el mismo proceso Django: con trafico alto, el servidor de aplicacion gasta recursos en servir CSS/JS en vez de procesar requests.

- Sin cache: cada visita genera queries a la BD. Con 500 usuarios simultaneos esto puede saturar el plan gratuito de PostgreSQL.

# 8. Agencia vs Freelancer vs Desarrollo Propio

| Criterio | Freelancer Mid-Senior | Agencia Digital |
| --- | --- | --- |
| Costo del proyecto | $5M - $9M CLP | $12M - $20M CLP |
| Tiempo de entrega | 4-6 meses | 3-4 meses |
| Diseno UX profesional | Depende del perfil | Generalmente incluido |
| Testing y QA | Raramente incluido | Incluido en agencias serias |
| Mantenimiento post-entrega | Por hora o contrato | SLA formalizado |
| Riesgo de abandono | Alto (freelancer solo) | Bajo (equipo) |
| Comunicacion | Directa, flexible | Intermediarios, mas formal |
| Recomendacion para este proyecto | RECOMENDADO | Solo si hay presupuesto |

Para un gimnasio en Calama con este nivel de proyecto, un desarrollador freelancer mid-senior chileno o latinoamericano es la opcion mas costo-efectiva. Una agencia agrega overhead administrativo que no se justifica a este tamano.

# 9. Que Partes se Pueden Automatizar con IA

## Automatizable con IA (sin programacion personalizada)

- Chatbot de consultas frecuentes (horarios, precios, planes): GPT-4 + WhatsApp Business API

- Generacion automatica de contenido para redes sociales (posts de Instagram sobre rutinas, noticias del gym)

- Clasificacion de leads: identificar cuales prospectos tienen mas probabilidad de convertirse en miembros

- Recomendacion de planes y productos segun historial del usuario

- Deteccion de miembros en riesgo de abandono (que no han asistido en X dias)

- Transcripcion y resumen de clases grabadas para contenido digital

## Requiere programacion personalizada (no automatizable con IA off-the-shelf)

- Logica de negocio especifica: cupos, race conditions en reservas, integracion Flow

- Modelo de datos personalizado (Miembro, Reserva, SolicitudPlan)

- Flujo de aprobacion de reservas con correos de confirmacion/cancelacion

- Panel admin con KPIs del gimnasio

- Logica de vencimiento de membresias

- Integracion con dispositivos de acceso fisico (torniquetes, QR)

# 10. Vendibilidad y Valor Comercial

## 10.1 Tal como esta hoy

Veredicto: NO es un producto vendible en su estado actual Los bugs criticos en el flujo de pago, la ausencia de carrito de compras funcional, el 0% de cobertura de tests, y las vulnerabilidades de seguridad impiden que este proyecto se pueda vender como producto terminado a otro gimnasio o replicarse como SaaS.

## 10.2 Que le falta para poder cobrar por el

- Corregir los bugs criticos de pagos (semana 1, no negociable)

- Sacar las credenciales del repositorio y rotar todas las claves

- Implementar carrito de compras completo

- Portal del miembro con historial

- Publicar politica de privacidad y terminos de uso

- Dashboard del negocio con KPIs

- Tests automatizados basicos

- Documentacion de usuario para el admin del gimnasio

## 10.3 Potencial de crecimiento

Si se corrigen los bugs y se implementan las funcionalidades criticas, este proyecto tiene potencial real de convertirse en un SaaS para gimnasios pequenos y medianos en Chile y Latinoamerica. El mercado de software para gimnasios en Chile es poco competido a nivel local y los productos internacionales (Mindbody, WellnessLiving) son caros para gimnasios de ciudad pequena.

- Potencial SaaS: $15.000 - $50.000 CLP/mes por gimnasio cliente

- Mercado objetivo Chile: ~3.000 gimnasios independientes

- Diferenciador: integracion nativa con Flow (la pasarela mas usada en Chile) y soporte en espanol

# 11. Lista de Prioridades — Que Hacer Primero

## SPRINT 1 — Semana 1 (Urgente, no espera)

- Rotar TODAS las credenciales: SECRET_KEY, DATABASE_URL, Flow keys, Cloudinary, Gmail. Agregar .env a .gitignore.

- Corregir el nombre del metodo en FlowService: renombrar get_payment_status a obtener_estado_pago (o viceversa, pero que coincidan).

- Agregar campo pagado al modelo Orden o eliminar la referencia. Hacer migracion.

- Corregir SolicitudPlan.estado default a 'pendiente' y activado default a False.

- Eliminar el include duplicado de principal.urls en urls.py.

## SPRINT 2 — Semanas 2-3 (Critico para el negocio)

- Implementar carrito de compras (modelo Carrito + CartItem, vista de checkout).

- Implementar recuperacion de contrasena (Django tiene esto listo, solo hay que configurar las URLs y templates).

- Agregar verificacion de email al registrarse.

- Crear base.html y refactorizar todos los templates para heredar de el.

- Mover precios de planes a un modelo en la base de datos.

## SPRINT 3 — Mes 2 (Madurez del producto)

- Portal del miembro: historial de compras, reservas, estado de membresia.

- Dashboard del negocio: KPIs, ingresos, nuevos miembros, reservas por semana.

- Integrar Sentry para monitoreo de errores en produccion.

- Integrar Google Analytics 4.

- Agregar sitemap.xml y robots.txt.

- Publicar politica de privacidad y terminos de uso.

- Escribir tests para el flujo de pago y el sistema de reservas.

## SPRINT 4 — Mes 3+ (Crecimiento)

- Sistema de vencimiento y renovacion de membresias.

- Notificaciones por WhatsApp o SMS.

- Roles de usuario (admin, recepcionista, instructor).

- Optimizacion de performance (cache Redis, indices de BD).

- App movil PWA o React Native.

# 12. Version MVP Recomendada

## MVP — Lo minimo para abrir al publico con confianza

El MVP de este producto ya existe en un 70%. Solo necesita:

- Los 7 bugs criticos corregidos

- Carrito de compras basico (aunque sea simple)

- Recuperacion de contrasena

- Portal del miembro minimo (ver mis reservas y pagos)

- Politica de privacidad publicada

- Sentry integrado para saber cuando algo falla

## Tiempo estimado para MVP confiable: 3-5 semanas con un desarrollador mid-senior dedicado

## Costo estimado MVP: $1.500.000 - $2.800.000 CLP

## Que dejar para version 2.0

- App movil

- Notificaciones push/WhatsApp

- Programa de fidelidad

- Integracion con hardware (torniquetes, control de acceso)

- Modulo de nutricion

- Reportes avanzados con exportacion a Excel

# 13. Perfil de Desarrolladores Necesarios

## Para mantener y escalar este proyecto se necesita:

- 1 Desarrollador Python/Django Mid-Senior: backend, integraciones, BD, deploy. Este perfil puede hacer el 80% del trabajo.

- 1 Disenador UX/UI (part-time o freelance): el frontend actual usa Bootstrap sin sistema de diseno. Para competir en el mercado se necesita identidad visual consistente.

- 1 QA Engineer (part-time o externo): para validar flujos de pago, reservas y envio de correos antes de cada release.

El desarrollador full-stack que trabaje en este proyecto debe tener experiencia especifica en: Django ORM avanzado, integraciones con APIs de pago, deploy en Railway o similar, y manejo de variables de entorno en produccion.

# 14. Conclusion

Veredicto final del consultor Este es un proyecto con una base tecnica solida y una vision de negocio clara. El desarrollador tiene buen criterio arquitectonico (Django personalizado, autenticacion por email/telefono, signals para emails, manejo de race conditions en reservas). Sin embargo, existen 7 bugs criticos que deben corregirse antes de que este sistema maneje dinero real de clientes. Con 3-5 semanas de trabajo focalizado, este producto puede ser confiable, profesional y potencialmente vendible a otros gimnasios de Chile.

El valor del proyecto completo y pulido en el mercado chileno es de $6.5M a $12M CLP segun la modalidad de desarrollo. El estado actual representa aproximadamente $3M a $4.5M CLP de trabajo realizado, pero con las vulnerabilidades existentes no puede considerarse un producto terminado.

La mayor deuda tecnica no es de arquitectura: es de seguridad (credenciales expuestas), confiabilidad (pagos rotos) y completitud funcional (carrito, portal del miembro, recuperacion de contrasena). Todo esto es resolvible con un desarrollador competente y tiempo focalizado.

Evaluacion realizada por Claude (Anthropic) — Mayo 2026

Analisis basado en revision directa del codigo fuente: models.py, views.py, settings.py, urls.py, flow_service.py, authentication.py, signals.py, templates HTML, requirements.txt y archivo .env